ROADMAP - SISTEMA COMPLETO DE EQUIPE AUTÔNOMA

OpenClaw Dev Fork | Fevereiro 2026

# ÍNDICE

1. Mapa do Sistema Atual

2. Visão do Sistema Completo

3. Roadmap de Implementação

4. Tabela Resumo

5. Prioridade de Implementação

# 1. MAPA DO SISTEMA ATUAL

## 1.1 O Que Já Funciona (Produção)

### Providers & Modelos

- 28 providers registrados (Anthropic, OpenAI, Google, Groq, Mistral, etc.)

- Detecção automática via API keys, env vars, OAuth, AWS SDK

- Catálogo de modelos com discovery dinâmico + estático

- Health tracking com cooldown automático (Redis)

- Capability matching (vision, tools, reasoning, streaming, caching)

- Model pools com 3 modos de seleção (ordered, best-fit, agent-choice)

- Adaptive routing: start cheap, escalate on failure

- Auto-seleção baseada em role (orchestrator/lead/specialist/worker)

- Tracking de custos com TimescaleDB (input/output/cache tokens + USD)

### Agents

- Hierarquia de 4 níveis: worker < specialist < lead < orchestrator

- Spawn de subagentes com isolamento de sessão

- Batch spawn paralelo com modos wait (all/any/none)

- Subagent management: list/kill/steer com rate limiting

- Subagent registry com persistência em disco e TTL cleanup

- CLI: agents add/list/delete, agent run

### Delegação

- Delegação hierárquica (downward + upward requests)

- Review com approve/reject/redirect

- Estado: created→pending→assigned→in_progress→completed

- Prioridades: critical/high/normal/low

- Decision tree para autorização baseada em role

- Persistência em disco com archival

### Colaboração

- Team workspace: artifacts compartilhados + KV store

- Sessões de debate (init, proposals, challenges)

- Polls/votação

- Code review tracking

- Standup automático

- Dispute escalation para superior

### Skills

- Loader YAML com frontmatter

- Discovery de múltiplas fontes (bundled, managed, workspace, plugin)

- Filtro por agente (allowlist/blocklist)

- Prompt building para contexto de agente

- 66 skills prontas

### Mattermost (Extensão)

- WebSocket real-time completo

- Multi-account com config isolada

- Inbound: mentions, DM, group, thread, media

- Outbound: text, files, reply-to

- Security: DM/group policies, allow/deny lists

- Onboarding CLI wizard

- Health probing

- Reconnection com exponential backoff + jitter

- Chat modes: oncall, onmessage, onchar

### Gateway

- RPC via WebSocket

- 50+ server methods (agents, sessions, delegation, collaboration, models, etc.)

- Channel manager com lifecycle completo

- Auth rate limiting

- Device auth

## 1.2 O Que Está Incompleto (Stubs)

### Agent Orchestrator

- advanceDebatePhase() - VAZIO (placeholder)

- spawnImplementationTeam() - gera session key mas não spawna

- Team debate flow não automatizado

### Model Pools

- agent-choice mode cai em best-fit (TODO: expor via tool)

- Auto-pool adjustment baseado em performance não existe

### Budget/Quotas

- Tracking de custos existe mas enforcement NÃO

- Sem limites por sessão/agente/time

- Sem alertas de gasto

- Sem rate limiting baseado em custo

### Mattermost ↔ Team Chat

- Sem bridge Mattermost → team chat

- Sem team chat → Mattermost outbound

- Agentes não podem postar em canais Mattermost diretamente

# 2. VISÃO DO SISTEMA COMPLETO

O sistema deve funcionar como uma equipe de desenvolvimento autônoma onde:

Cada agente tem um canal/DM no Mattermost para visibilidade

Providers são gerenciados com planos contratados e quotas

Modelos são selecionados automaticamente baseado na tarefa + budget

Times se formam dinamicamente para resolver problemas

Toda comunicação entre agentes é visível no Mattermost

O orchestrator coordena como um tech lead em um projeto real

# 3. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

## FASE 1: Provider & Budget Management (Semana 1-2)

### 1.1 Planos de Provider (src/config/types.provider-plans.ts) - NOVO

- Definir schema para planos contratados: provider, tier, rate limits, budget mensal

- Suportar: free tier, pay-as-you-go, enterprise

- Config em openclaw.json: providers.plans[]

### 1.2 Budget Enforcement (src/agents/budget-enforcer.ts) - NOVO

- Limites por agente (diário/mensal)

- Limites por time (diário/mensal)

- Limites por sessão

- Soft limit (warning) + hard limit (block)

- Integrar com cost tracking existente (llmUsage table)

- Hook pre-request para validar antes de chamar modelo

### 1.3 Smart Model Selection (src/agents/smart-model-selector.ts) - NOVO

- Unificar: adaptive routing + model pools + budget + health

- Input: task description, agent role, budget remaining, provider health

- Output: melhor modelo que atende custo + qualidade

- Integrar com capability scoring existente

### 1.4 Gateway Methods (server-methods/providers.ts) - EXPANDIR

- providers.plans.list - Listar planos ativos

- providers.plans.set - Configurar plano

- providers.budget.status - Status de budget por agente/time

- providers.budget.set - Definir limites

- providers.usage.summary - Resumo de uso com breakdown

## FASE 2: Mattermost como Hub Central (Semana 2-4)

### 2.1 Mattermost Team Bridge (src/agents/tools/mattermost-bridge-tool.ts) - NOVO

- Criar canal dedicado por time (#team-backend, #team-frontend, etc.)

- Criar canal por agente (@agent-name DM)

- Bridge bidirecional: team chat ↔ Mattermost channels

- Mensagens de agentes aparecem no Mattermost com avatar/nome

- Comandos do Mattermost ativam agentes

### 2.2 Agent Channel Mapping (src/config/types.agent-channels.ts) - NOVO

- Mapear cada agente para canal(ais) do Mattermost

- Canais por função: #decisions, #standup, #code-review, #deployments

- Auto-criar canais na primeira execução

### 2.3 Mattermost Notifications (extensions/mattermost/notifications.ts) - NOVO

- Delegações → notificação no canal do agente

- Conclusão de tasks → #completed-tasks

- Erros/failures → #alerts

- Budget warnings → #budget-alerts

- Health degradation → #system-health

### 2.4 Interactive Commands (extensions/mattermost/commands.ts) - NOVO

- /spawn <agent> <task> - spawnar agente via Mattermost

- /status - status do sistema

- /budget - status de budget

- /delegate <from> <to> <task> - delegar tarefa

- /agents - listar agentes ativos

- /approve <id> - aprovar delegação

## FASE 3: Orquestração Autônoma (Semana 4-6)

### 3.1 Completar Agent Orchestrator (src/agents/agent-orchestrator.ts) - EXPANDIR

- Implementar advanceDebatePhase() completo

- Implementar spawnImplementationTeam() com spawn real

- Consensus engine: votação + threshold de decisão

- Conflict resolution automática

- Timeline tracking com deadlines

### 3.2 Workflow Engine (src/agents/workflow-engine.ts) - NOVO

- DAG de tarefas (directed acyclic graph)

- Nós: task, decision, parallel-split, sync-join

- Transições condicionais

- Timeout e retry por nó

- Resultado agregado

- Integrar com batch spawn existente

### 3.3 Capability-Based Team Formation (src/agents/team-formation.ts) - NOVO

- Input: task requirements (skills, expertise, complexity)

- Match: agents.capabilities + agents.expertise + performance history

- Output: equipe ideal com roles atribuídos

- Considerar: disponibilidade, carga, budget, health

### 3.4 Performance-Driven Selection (src/agents/agent-performance-selector.ts) - EXPANDIR

- Usar agent-performance-tracker.ts existente

- Integrar scores na seleção de agentes para tasks

- Aprender: qual agente performa melhor em qual tipo de task

- Feedback loop: resultado → ajuste de score

## FASE 4: Autonomia Completa (Semana 6-8)

### 4.1 Auto-Planning (src/agents/auto-planner.ts) - NOVO

- Orchestrator recebe projeto/feature request

- Decompõe em epics → tasks → subtasks

- Atribui a agentes baseado em expertise

- Cria workflow DAG automaticamente

- Monitora progresso e re-planeja se necessário

### 4.2 Cross-Agent Learning (src/agents/cross-agent-learning.ts) - NOVO

- Compartilhar patterns de sucesso entre agentes

- Base de conhecimento distribuída (via memory + team workspace)

- Intuition rules propagadas para agentes similares

- Mistake patterns compartilhados preventivamente

### 4.3 Quality Assurance Pipeline (src/agents/qa-pipeline.ts) - NOVO

- Auto-review de PRs/código

- Testes automatizados antes de "entregar"

- Métricas de qualidade por agente e por task

- Escalação automática quando qualidade cai

# 4. TABELA RESUMO

Componentes do Roadmap

| Fase | Componente | Esforço | Status Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provider Plans Config | Médio | Não existe |
| 1 | Budget Enforcer | Alto | Tracking existe, enforcement não |
| 1 | Smart Model Selector | Médio | Peças existem separadas |
| 1 | Gateway Provider Methods | Baixo | Parcial |
| 2 | Mattermost Team Bridge | Alto | Extensão existe, bridge não |
| 2 | Agent Channel Mapping | Médio | Não existe |
| 2 | Notifications System | Médio | Não existe |
| 2 | Interactive Commands | Médio | Não existe |
| 3 | Orchestrator Completo | Alto | Stub/placeholder |
| 3 | Workflow Engine | Alto | Não existe |
| 3 | Team Formation | Médio | Não existe |
| 3 | Performance Selection | Baixo | Tracker existe |
| 4 | Auto-Planning | Alto | Não existe |
| 4 | Cross-Agent Learning | Médio | Peças existem |
| 4 | QA Pipeline | Médio | Não existe |

# 5. PRIORIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

Budget Enforcer + Smart Model Selector (base para controle de custos)

Mattermost Team Bridge (visibilidade imediata das operações)

Provider Plans (gestão de planos contratados)

Notifications + Interactive Commands (operação via Mattermost)

Workflow Engine + Orchestrator completo (autonomia de equipe)

Team Formation + Performance Selection (inteligência)

Auto-Planning + QA Pipeline (autonomia total)

Fim do Documento